Утверждена:

Приказ ОАО «УК «ПЛП»

от 01  февраля 2012 г. № 1

(с изменениями от 28.06.2012 г.)

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОАО «УК «ПЛП» на 2012 – 2015 годы

г.Новосибирск

2012 г.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 31.03.2011 № 36, приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 33-ЭЭ от 29 марта 2012 года.

- Паспорт программы. Основные понятия и определения

| Наименование Программы - | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «УК ПЛП» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы - | Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Сроки реализации Программы- | 2012-2015 год |
| Цель Программы - | Снижение потерь в сетях электроснабжения в процессе передачи электрической энергии, соблюдение энергоэкономичных технологических режимов работы, повышение эффективности учета электрической энергии. |
| Основные мероприятия Программы - | Организационные мероприятия - это мероприятия, связанные с оптимизацией режимов работы электрических сетей, организационно- штатные мероприятия, а также обязательные мероприятия, в соответствии с федеральным законом от 23.11.09г. №261-ФЗ. |

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого  эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетическая эффективность ОАО «УК ПЛП» определяется при осуществлении регулируемого виды деятельности  - процесса передачи электрической энергии – и характеризуется процентом потерь в системе передачи электрической энергии.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии и полученной потребителями (полезный отпуск),  называют потерями электроэнергии.

Технологические  потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям сетевых организаций включают в себя технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования, с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии.

Технические потери электроэнергии в электрических сетях, возникающие при ее передаче по электрическим сетям, состоят из потерь, не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) - условно-постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) - нагрузочных (переменных) потерь. (п.4 Приказа Минэнерго № 326 от 30.12.2008г).

- Характеристика электросетевого хозяйства ОАО «УК «ПЛП»

Электросетевые объекты ОАО «УК «ПЛП» (электроприемники III категории) суммарной нагрузкой 6 МВт введены в эксплуатацию в 2011 году на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области.

При строительстве электросетевых объектов ОАО «УК «ПЛП» были применены строительные материалы, оборудование, изделия и технологии, направленные на :

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

- уменьшение стоимости строительства,

-  низкий уровень технологических потерь электроэнергии,

- исключения несанкционированного (без учетного) потребления электрической энергии.

Выбор конструктивных решений и технических параметров электросетевых объектов производен с учётом расчётных климатических условий и в соответствии с требуемым уровнем надежности работы линий в распределительной сети.

Перечень объектов электросетевого хозяйства ОАО «УК «ПЛП»:

- Трансформаторная подстанция ТП-6300 кВА – 6/20 кВ ,

- Воздушная линия электропередач   ВЛ-20 кВ, протяженность 17032 м,

- Распределительный пункт  РП 20 кВ,

- Кабельная линия 6 кВ, Протяженность 140 м,

- Кабельная линия  20 кВ, Протяженность 350 м,

- Кабельная линия  20 кВ, Протяженность 210 м.

ТП имеет один кабельный ввод 6 кВ и один кабельный вывод 20 кВ.

Питание ТП выполнено на напряжении 6 кВ от ПС «Строительная» (яч.№45).

Электросетевое оборудование и приборы учета установлены в 2011 году – выполнено дистанционное считывание показателей электроэнергии.  Проведена поверка приборов учета – Протокол программирования 20.09.2011, 15.11.2011 года.

Для учета электроэнергии переданной потребителю установлены расчетные и технические приборы учета в ячейках № 1, 2, 3  РУ-20 кВт РП-3158.

Для учета электроэнергии поступающей в сеть ОАО «УК «ПЛП» из смежной сети ЗАО «РЭС» установлен эл.счетчик в ячейке № 45 на ПС «Строительная».

Для сокращения потерь, возникающих в процессе  при передаче электрической энергии, в рамках заключенных договоров на эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и оперативно-техническое обслуживание  проводятся мероприятия:

- периодические осмотры состояния электросетевых объектов;

- протяжка болтовых соединений, протирка изоляторов;

- проведение оперативных переключений;

- контроль параметров и изоляционных характеристик оборудования;

- устранение повреждений;

- и другие.

Сократить расход энергоресурсов в зданиях ТП и РП, эксплуатируемых организацией в процессе осуществления регулируемой деятельности, возможно за счет  установки энергосберегающих ламп.

Внутреннее освещение в зданиях ТП и РП используется для периодического  осмотра оборудования оперативным персоналом и выключается после его проведения. В ТП и РП предполагается заменить установленные  лампы накаливания (12 штук)  на энергосберегающие, тем самым экономия составит около 17 кВт*ч в год.

Показатели регулируемой деятельности ОАО «УК «ПЛП»

Таблица №1

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | Объем передачи электрической энергии | тыс. кВт.ч. | 38366 | 43200 | 47250 | 50980 |
| 2 | Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт.ч. | 36123 | 40736 | 44610 | 48182 |
| 3 | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций ТП и РП | тыс. кВт.ч. | 325,00 | 324,89 | 324,8 | 324,67 |
| 4 | Объем потерь - в натуральном выражении | тыс. кВт.ч. | 1918 | 2138,4 | 2315 | 2473 |

- Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение удельного объёма потерь электрической энергии в сетях, в том числе сверхнормативного | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Снижение расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Снижение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Оснащенность приборами учёта энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной и горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Показатели

энергетической эффективности объектов, создание или

модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемой организации

В связи с отсутствием  инвестиционной программы ОАО «УК «ПЛП» по  созданию и модернизации электросетевых объектов,  показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами регулируемой организации, не рассчитаны.

- Мероприятия ОАО «УК «ПЛП» на 2012-2015 год по снижению потерь электроэнергии

Таблица №3

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Показатели | Срок выполнения | Источник финансирования | Обоснование стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Энерго-сбережение (э/э- тыс. кВт/ч;.) | Энерго-эффективность (снижение потерь, %) |  |  |  |
| Организационные мероприятия |
| 1. Обязательные организационные мероприятия |
| 1.1 | Утверждение в Минэнерго России нормативов потерь, образующихся при передаче электроэнергии | 130 |  |  | II квартал 2012 | Эксплуатац. затраты | Коммерческое предложение ООО «Баланс-Энерго» |
| 2. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия. Внедрение инновационных, энергосберегающих решений и технологий. |
| 2.1 | На объекте установлено новое оборудование с использованием современных средств релейной защиты | Нет |  |  |  |  |  |
| 3. Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений, принадлежащих организациям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии |
| 3.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | 250 |  |  | III квартал 2012 | Эксплуата-ционные затраты | По данным сайта ОАО «Сибирь Энерго» |
| 3.2 | Анализ качества предоставляемых услуг | 10 |  |  | 2012-2015: 31 Марта, 30 Июня, 30 Сентября, 31 Декабря | Эксплуатац. затраты | По данным сайта ОАО «Сибирь Энерго» |
| 3.3 | Оценка аварийности в сетях | 40 |  |  | 2012-2015: 31 Марта, 30 Июня, 30 Сентября, 31 Декабря | Эксплуатац. затраты | По данным сайта ОАО «Сибирь Энерго» |
| 3.4 | Анализ и оптимизация установленной мощности, режимов работы энергооборудования, распределения нагрузки | 40 |  |  | IV квартал 2012, IV квартал 2013, IV квартал 2014, IV квартал 2015 | Эксплуатац. затраты | По данным сайта ОАО «Сибирь Энерго» |
| 3.5 | Анализ схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки | 40 |  |  | IV квартал 2012, IV квартал 2013, IV квартал 2014, IV квартал 2015 | Эксплуатац. затраты | По данным сайта ОАО «Сибирь Энерго» |
| 3.6 | Оформление энергетического паспорта | 100 |  |  | III квартал 2012 | Эксплуатац. затраты | По данным сайта ОАО «Сибирь Энерго» |
| 4. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов |
| 4.1 | Электросетевое оборудование и приборы учета установлены в 2011 году – выполнено дистанционное считывание показателей эл.энергии. (Поверка приборов проведена – Протокол программирования 20.09.2011, 15.11.2011 года) | нет |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по сокращению расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в процессе осуществления регулируемой деятельности |
| 5.1 | Модернизация систем освещения - установка энергосберегающих ламп | 1,4 | 0,1 |  | IV квартал 2012 – I квартал 2013 | Эксплуатац. затраты |  |
| 5.2 | Текущий ремонт электросетевого оборудования (в том числе - протяжка болтовых соединений, протирка изоляторов) | 4732,6 | 90 | 0,05 | I- IV квартал 2012-2015 | Эксплуатац. затраты | Договор на эксплуатацию электросетевых объектов. |
|  | ИТОГО: | 5344 | 90,1 | 0,05 |  |  |  |

# Начальник отдела энергетики - Главный энергетик  ____________________ А. В. Петров

Директор Департамента экономики и финансов        ____________________ Ю. А. Комаров